ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО строительства,  АРХИТЕКТУРЫ  И  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

План реализации

генерального плана Верхнеобливского сельского поселения

Тацинского района Ростовской области

Муниципальный контракт № 33 от 26.02.2008 г

04/9 – 13 – 08 –ПР

Ростов-на-Дону

2012 год

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО строительства,  АРХИТЕКТУРЫ  И  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

План реализации

генерального плана  Верхнеобливского сельского поселения

Тацинского района Ростовской области

Муниципальный контракт № 33 от 26.02.2008 г.

Директор                                                                                 Т. Г. Морозова

Главный архитектор проекта                                                 В. В. Болотова

Ростов-на-Дону

2012 год

Состав авторского коллектива

Архитектурно – планировочная часть:

Главный архитектор проекта                                                                   В. В. Болотова

Архитектор                                                                                                  М.М.Болотов

Финансово-экономическое обоснование:

Специалист                                                                                                     И. А. Кузик

Содержание

1. Общие положения Плана реализации генерального плана Верхнеобливского сельского поселения	5

2. Порядок реализации генерального плана	6

2.1 Основные принципы планирования реализации генерального плана	6

2.2 Технико-экономические показатели генерального плана Верхнеобливского сельского поселения.	7

2.2.1. Инженерная инфраструктура	9

2.2.2. Транспортная инфраструктура	12

2.3 Перечень мероприятий по реализации генерального плана с финансово-экономическим обоснованием первоочередных мероприятий.	13

2.4 Перечень мероприятий по реализации генерального плана до конца расчетного срока	15

3. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации генерального плана	20

4. Контроль выполнения Плана реализации	20

# 1. Общие положения Плана реализации генерального плана Верхнеобливского сельского поселения

Проект генерального плана Верхнеобливского сельского поселения разработан с проектными периодами:

первая очередь – 2015 год;

расчетный срок – 2030 год.

Генеральный план утвержден собранием депутатов Верхнеобливского сельского поселения от __ __ 2011 года № ___- СД «Об утверждении генерального плана Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района Ростовской области».

План реализации генерального плана Верхнеобливского сельского поселения (далее – План реализации) составлен в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 191-ФЗ;

- Областного закона Ростовской области от 26 декабря 2007 года «О градостроительной деятельности в Ростовской области» № 853-3С.

Основанием для разработки Плана реализации являются следующие документы и материалы:

- Муниципальный контракт № 33 от 26.02.2008 г.;

- Задание на разработку генеральных планов Жирновского городского поселения, Быстрогорского сельского поселения, Верхнеобливского сельского поселения, Ермаковского сельского поселения, Зазерского сельского поселения, Ковылкинского сельского поселения, Михайловского сельского поселения, Скосырского сельского поселения, Суховского сельского поселения, Тацинского сельского поселения, Углегорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области, утвержденного Главой Администрации Тацинского района Н.В.Черкасовым - 07.12.07 и согласованного Заместителем министра территориального развития, архитектуры и градостроительства, Главным архитектором  Ростовской области А.М. Бояриновым - 07.12.07 г.;

- Постановление Главы Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района Ростовской области от 23 ноября 2007 г. № 40 «О разработке генерального плана Верхнеобливского сельского поселения»;

- Генеральный план Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района Ростовской области.

Целью настоящего Плана реализации является определение задач, методов решения и мероприятий по обеспечению реализации утвержденного генерального плана.

Для достижения поставленной цели предусматривается распределение бюджетных средств и решение основных задач планирования градостроительных мероприятий:

- по жилищному строительству;

- по системе культурно-бытового обслуживания;

- по транспортной и инженерной инфраструктуре, производственному комплексу;

- по охране окружающей среды.

# 2. Порядок реализации генерального плана

# 2.1. Основные принципы планирования реализации генерального плана

Планирование реализации комплексных стратегических задач, поставленных генеральным планом, осуществляется на основе федеральных, областных и муниципальных целевых программ:

- Постановление Администрации Ростовской области  от  27.11.2009 года  № 626 «Областная долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2010 – 2013 годы»;

- Областная целевая программа переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в Ростовской области на 2004-2011 годы  (прил.1 к  Постановлению Администрации РО от 26.12.2008 N 604 «О переходных положениях при реализации областных целевых программ»);

- Областной закон от 23.06.2006 № 501-ЗС «Об областной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области» на 2006-2015 гг.»;

- Областной закон Ростовской области от 27.02.2007 N 633-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по предоставлению жилых помещений отдельным категориям граждан»;

- Областной закон Ростовской области от 22.06.2006 N 499-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Областной закон Ростовской области от 07.10.2005 N 363-ЗС «Об учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории Ростовской области»;

- Постановление Администрации РО от 13.10.2006 N 412 «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях специализированного жилищного фонда Ростовской области, и предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Ростовской области»;

- Постановление  от 16 сентября 2010 г. N 187 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы развития туризма в Ростовской области на 2011-2013 годы»;

- Постановление Администрации РО от 07.09.2010 N 168 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2011-2013 годы»;

- Муниципальная программа Администрации Тацинского района «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тацинского района 2008-2012 годы»;

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»   МО «Тацинский район»  на 2011-2014 годы»;

- Долгосрочная  районная целевая  программа «Развитие здравоохранения Тацинского района  в 2011-2013 гг.»;

- Муниципальная долгосрочная целевая программа «Стимулирование  развития жилищного строительства в Тацинском районе  на 2011-2015годы».

В соответствии с федеральными, областными и районными целевыми программами формируются муниципальные программы социально-экономического развития сельского поселения с использованием местного бюджета и привлечением средств федерального, областного и районного бюджетов, частных инвестиций.

Таким образом, планирование поэтапной реализации генерального плана предусматривает комплексное развитие территорий Верхнеобливского сельского поселения.

# 2.2 Технико-экономические показатели генерального плана Верхнеобливского с.п.

Конкретные решения и расчеты по развитию жилищной, культурно-бытовой, инженерной и транспортной инфраструктур определены в ходе разработки генерального плана поселения и отражены в таблицах 1-8.

Расчет перспективной численности населения произведен методом статистического учета естественного и механического прироста населения на расчетный срок реализации генерального плана (20 лет).

Окончательные результаты прогнозирования динамики численности населения Верхнеобливского сельского поселения по оптимистическому сценарию приведены в сводной Таблица 1.

Таблица 1

Сводная таблица перспективной численности населения Верхнеобливского сельского поселения по оптимистическому сценарию

|  | Название поселения | Существующее положение | Расчетный срок | Прирост населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | х. Верхнеобливский | 620 | 637 | 17 |
| 2 | х. Андреев | 11 | 11 | - |
| 3 | х. Гринев | 159 | 169 | 10 |
| 4 | х. Калмыков | 110 | 110 | - |
| 5 | х. Качалин | 347 | 362 | 15 |
| 6 | х. Краснокомиссаровка | 81 | 81 | - |
| 7 | х. Лесной | 57 | 67 | 10 |
| 8 | х. Майоро-Белашовка | 38 | 38 | - |
| 9 | х. Малокачалин | 225 | 240 | 15 |
| 10 | х. Новомарьевка | 66 | 66 | - |
| 11 | х. Новониколаевский | 183 | 198 | 15 |
| 12 | х. Поляков | 48 | 48 | - |
| 13 | х. Яново-Петровский | 75 | 75 | - |
|  | всего | 2020 | 2102 | 82 |

План жилищного строительства, определяющий реальную потребность в новом жилищном фонде, станет основой для выявления необходимых объемов строительства новых объектов социального, культурно-бытового и торгового назначения.

Расчет потребности в жилье на перспективу произведен согласно Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области.

Для расчета принята нормативная жилобеспеченность на расчетный срок – 24,2 м2/чел. (при существующей жилобеспеченности – 23,9 м2/чел.)

На расчетный срок планируется введение 2,6 тыс. м2 жилья.

Больше территорий и возможностей в х. Верхнеобливский, х. Новониколаевский, х. Гринев, х. Качалин,  х. Лесной, х. Малокачалин.

В итоге общая площадь жилищного фонда на расчетный срок составит 50,9 тыс. м2, что обеспечит увеличение жилого фонда поселения в 1,05 раза по сравнению с современным состоянием.

# 2.2.1. Инженерная инфраструктура

Водопотребление и водоотведение

Расчетные  суточные  расходы  сточных вод  на расчетный срок приведены в Таблица 2,

Таблица 3.

Таблица 2

Водопотребление

| Населенный пункт | Удельная норма водопот-ребления на одного жителя л/сут | Численность населе ния, чел. | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-питье вые нужды | Полив | Сельскохозяйственные нужды 10% | Неуч-тенные расхо-ды 10% | Всего |
| х.Верхнеобливский | 160,70 | 637 | 102,0 | 45,0 | 10,0 | 10,0 | 167,0 |
| х.Андреев | « | 11 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 4,0 |
| х.Новомарьевка | « | 66 | 11,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 17,0 |
| х.Новониколаевский | « | 198 | 32,0 | 14,0 | 3,0 | 3,0 | 50,0 |
| х.Поляков | « | 48 | 8,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 13,0 |
| х.Яново-Петровский | « | 75 | 12,0 | 5,0 | 1,5 | 1,5 | 20,0 |
| х.Гринев | « | 169 | 27,0 | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 45,0 |
| х.Калмыков | « | 110 | 18,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 30,0 |
| х.Качалин | « | 362 | 58,0 | 25,0 | 6,0 | 6,0 | 95,0 |
| х.Краснокомиссаровка | « | 81 | 13,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 21,0 |
| х.Лесной | « | 67 | 11,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 18,0 |
| х.Майоро-Белашовка | « | 38 | 6,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 11,0 |
| х.Малокачалин | « | 240 | 38,0 | 17,0 | 4,0 | 4,0 | 63,0 |
| Итого по поселению: | 2102 | 338,0 | 149,0 | 35,0 | 35,0 | 554,0 |

Таблица 3

Водоотведение

| Населенный пункт | Удельная норма водо-отведения на одного жителя, л/сут | Числен-ность населе-ния, чел | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-бытовые нужды | Сельско-хозяйственные нужды 10% | Неучтен-ные расходы 10% | Всего |
| х.Верхнеобливский | 160 | 637 | 102,0 | 10,0 | 10,0 | 122,0 |
| х.Андреев | « | 11 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 3,0 |
| х.Новомарьевка | « | 66 | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 15,0 |
| х.Новониколаевский | « | 198 | 32,0 | 3,0 | 3,0 | 38,0 |
| х.Поляков | « | 48 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 |
| х.Яново-Петровский | « | 75 | 12,0 | 1,5 | 1,5 | 15,0 |
| х.Гринев | « | 169 | 27,0 | 3,0 | 3,0 | 33,0 |
| х.Калмыков | « | 110 | 18,0 | 2,0 | 2,0 | 22,0 |
| х.Качалин | « | 362 | 58,0 | 6,0 | 6,0 | 70,0 |
| х.Краснокомис- саровка | « | 81 | 13,0 | 1,0 | 1,0 | 15,0 |
| х.Лесной | « | 67 | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 13,0 |
| х.Майоро-Белашовка | « | 38 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 |
| х.Малокачалин | « | 240 | 38,0 | 4,0 | 4,0 | 46,0 |
| Итого по поселению: | 2102 | 338,0 | 35,0 | 35,0 | 410,0 |

Электроснабжение

Приведенные в Таблица 4 показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий, наружного освещения.

Таблица 4

| Населенный пункт | Планируемое увеличение площади жилых зданий (тыс. м2) | Удельная расчетная нагрузка (Вт/м2) | Планируемый прирост электрической нагрузки (кВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Населенные пункты сельского поселения | 3,38 | 15,0 х 1,3* | 66,0 |
| Всего с К=1,3** |  |  | 87,0 |
| Всего на шинах 10 кВ |  |  | 72,0 |

*1,3 – коэффициент для определении электрических нагрузок в проектируемых районах со средней площадью квартир 55 м2( РД 34.20.185-94 прим.к. табл. 2.1.5н.)

**1,3 -  коэффициент учитывает применение бытовых кондиционеров ( РД 34.20.185-94 п.2.1.8)

Проектом генерального плана не предусматривается изменений в принципиальной схеме организации электроснабжения населенных пунктов в поселении. Прогнозируемый рост годового потребления электроэнергии на 1 жителя, в связи с ростом электрификации быта, оценочно принимаем равным 1,0% в год.

Газоснабжение

Объем потребления газа, определенный для сельского поселения в «Схеме газоснабжения Ростовской области» (ОАО «Гипрониигаз» 2006 г.) приведен Таблица 5.

Таблица 5

| Газоснабжаемое население | Годовые расходы, тыс.м3 | Максимальные часовые расходы, м3/час |
| --- | --- | --- |
|  | Индивид. и ком.быт. нужды | отопление | с/х нужды | итого | индивид. и ком.быт. нужды | отопление | с/х нужды | итого |
| х.Верхнеобливский |
| 651 | 164,2 | 700,4 | 605.2 | 1469,8 | 91 | 365 | 303 | 759 |
| х.Гринев |
| 197 | 49,7 | 212,0 | - | 261,7 | 28 | 110 | - | 138 |
| х.Калмыков |
| 136 | 34,3 | 146,3 | - | 180,6 | 19 | 76 | - | 95 |
| х.Качалин |
| 376 | 94,8 | 404,5 | - | 499,3 | 53 | 211 | - | 264 |
| х.Краснокомиссаровка |
| 110 | 27,7 | 118,3 | - | 146 | 15 | 62 | - | 77 |
| х.Лесной |
| 90 | 22,7 | 96,8 | - | 119,5 | 13 | 50 | - | 63 |
| х.Майоро-Белашовка |
| 84 | 21,2 | 90,4 | - | 111,6 | 12 | 47 | - | 59 |
| х.Малокачалин |
| 223 | 56,2 | 239,9 | - | 296,1 | 31 | 125 | - | 156 |
| х.Новомарьевка |
| 96 | 24,2 | 103,3 | - | 127,5 | 13 | 54 | - | 67 |
| х.Новониколаевский |
| 209 | 52,7 | 224,9 | - | 277,6 | 29 | 117 | - | 146 |
| х.Поляков |
| 62 | 15,6 | 66,7 | - | 82,3 | 9 | 35 | - | 44 |
| х.Яново-Петровский |
| 110 | 27,7 | 118,3 | - | 146 | 15 | 62 | - | 77 |
| Итого: |
| 2344 | 591 | 2521,8 | 605,2 | 3718 | 328 | 1314 | 303 | 1945 |

# 2.2.2. Транспортная инфраструктура

Вопросы транспортного обеспечения населения рассматриваются с учетом строительства новой дорожной сети и реконструкции существующей улично-дорожной сети сельского поселения и населенных пунктов, входящих в него.

Таблица 6

| Наименование показателей | Ед. измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Дорога регионального значения | км | 15,9 | 15,9 |
| Дорога межмуниципального значения | км | 6,4 | 6,4 |
| Дороги местного значения | км | 2,3 | 32,2 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 51,3 | 77,7 |
| Общая плотность улично-дорожной сети | км/кв.км. | 5,3 | 7,9 |
| Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | км | 203 | 350 |
| Количество легковых автомобилей в поселении | Ед. | 411 | 736 |

# 2.3 Перечень мероприятий по реализации генерального плана с финансово-экономическим обоснованием первоочередных мероприятий.

Перечень первоочередных мероприятий по реализации генерального плана включает задачи, мероприятия и проекты со сроками исполнения в ближайшие три – пять лет (см.Таблица 7).

Таблица 7

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ВЕРХНЕОБЛИВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| п/п | Наименование мероприятия | Еди- ница изме- рения | Объем | Капитальные вложения | Сроки исполнения | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на един. | всего, тыс.руб (без НДС) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подготовка правил землепользования и застройки |
|  | Подготовка проекта правил землепользования и застройки | - | - | - | 182,242* 156,910 25,332 | 2011 | Средства ФСР РО Местный бюджет. | «Правила землепользования и застройки» по муниципальному контракту №157 от 04.07.2011 выполнены и переданы заказчику 14.11.2011 |
|  | Принятие решения и проведение публичных слушаний по проекту «Правил землепользования и застройки» | - | - | - | - | 2012 | - |  |
|  | Утверждение «Правил землепользования и застройки» представительным органом местного самоуправления поселения | - | - | - | - | 2012 | - |  |
|  | Обеспечение мониторинга реализации генерального плана главой Верхнеобливского с.п. | - | - | - | - | постоянно | - |  |
| Объекты промышленности, коммунально-складского хозяйства, транспорта и инженерной инфраструктуры |
|  | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт межпоселковых, внутрипоселковых дорог и тротуаров |  |  |  | 2011-275,5 тыс. р 2012-298,1 тыс.р. | 2011-2012 | Местный бюджет |  |
| Охрана объектов культурного наследия |
|  | Разработка проекта охранных зон от объектов культурного наследия |  |  |  | 2011-2123,1 тыс. р 2012-2297,1 тыс. р. | 2011-2012 | Бюджет поселения |  |

# 2.4 Перечень мероприятий по реализации генерального плана до конца расчетного срока

Расчетный срок генерального плана – 2030 г. Основная задача плана мероприятий на этот период – определить перспективные потребности и возможности освоения  новых территорий и реконструкции существующих территорий.

Таблица 8

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ВЕРХНЕОБЛИВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО КОНЦА РАСЧЕТНОГО СРОКА

| № п/п | Наименование мероприятия | Еди- ница изме- рения | Объем | Капитальные вложения | Сроки исполнения | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на един. | всего, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объекты промышленности, коммунально-складского хозяйства, транспорта и инженерной инфраструктуры |
|  | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт межпоселковых, внутрипоселковых дорог и тротуаров |  |  |  |  | 2016 | Бюджет поселения |  |
|  | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкция сетей водопровода, реконструкция водозаборных сооружений, реконструкция и модернизация насосных станций |  |  |  |  | 2016 | Бюджет поселения |  |
|  | Работы по переоценке участков недр Быстрянского месторождения подземных вод в границах Верхнеобливского сельского поселения. |  |  |  |  | 2017 |  |  |
|  | Разработка ПСД на перекладку существующих водопроводных сетей, замену глубинного насоса в артезианской скважине, замену 2-х водонапорных башен в х. Верхнеобливском и х. Качалин. |  |  |  |  | 2017-2018 |  |  |
|  | СМР по перекладке существующих водопроводных сетей, замене глубинного насоса в артезианской скважине, замене 2-х водонапорных башен в х. Верхнеобливском и х. Качалин. |  |  |  |  | 2018 |  |  |
|  | Разработка ПСД на строительство централизованной системы водоснабжения во всех населенных пунктах Верхнеобливского с.п. |  |  |  |  | 2018-2025 |  |  |
|  | СМР по строительству централизованной системы водоснабжения во всех населенных пунктах Верхнеобливского с.п. |  |  |  |  | 2019-2026 |  |  |
|  | ПСД на оборудование зон санитарной охраны существующих и проектируемых объектов водоснабжения. |  |  |  |  | 2018 |  |  |
|  | СМР по оборудованию зон санитарной охраны существующих и проектируемых объектов водоснабжения. |  |  |  |  | 2019 |  |  |
|  | ПСД на строительство централизованных систем канализации во всех населенных пунктах поселения. |  |  |  |  | 2019-2025 |  |  |
|  | СМР по строительству централизованных систем канализации во всех населенных пунктах поселения. |  |  |  |  | 2020-2026 |  |  |
|  | ПСД на установку блочно-модульных локальных очистных сооружений канализа-ции во всех населенных пунктах. |  |  |  |  | 2021-2027 |  |  |
|  | СМР по установке блочно-модульных локальных очистных сооружений канализации во всех населенных пунктах. |  |  |  |  | 2022-2028 |  |  |
|  | Корректировка расчетной схемы газоснабжения Тацинского района, разработанной ОАО «Гипрониигаз» с учетом прогнозируемого увеличения потребления газа в Верхнеобливском сельском поселении. |  |  |  |  | 2023-2028 |  |  |
|  | Разработка ПСД на строительство межпоселковых сетей газоснабжения высокого давления, на строительство распределительных газопроводов среднего и низкого давления в населенных пунктах поселения. |  |  |  |  | 2024-2029 |  |  |
|  | СМР по строительству межпоселковых сетей газоснабжения высокого давления, по строительству распределительных газопроводов среднего и низкого давления в населенных пунктах поселения |  |  |  |  | 2025-2029 |  |  |
|  | Разработка ПСД на строительство опор уличного освещения в районах нового строительства, с прокладкой по ним самонесущего изолированного провода и установкой светильников |  |  |  |  | 2026-2029 |  |  |
|  | СМР по строительству опор уличного освещения в районах нового строительства, с прокладкой по ним самонесущего изолированного провода и установкой светильников |  |  |  |  | 2027-2030 |  |  |
| Объекты рекреационной зоны, благоустройство и охрана природы |
|  | Разработка генеральной схемы очистки территории |  |  |  |  | 2016 |  |  |
|  | Ремонт сетей наружного освещения, капитальный ремонт подвесных мостов, общественных колодцев, благоустроительные работы в парках |  |  |  |  | 2016 |  |  |
|  | Разработка ПСД на расчистку и благоустройство русел рек Быстрая и Гнилая |  |  |  |  | 2017 |  |  |
|  | Мероприятия по расчистке русел рек Быстрая и Гнилая |  |  |  |  | 2018 |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству прибрежных зон рек Быстрая и Гнилая |  |  |  |  | 2019 |  |  |
|  | Разработка проектов водоохранных и прибрежных зон рек Быстрая и Гнилая |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |
|  | Разработка ПСД на благоустройство и озеленение территорий всех населенных пунктов Верхнеобливского с.п. |  |  |  |  | 2020-2030 |  |  |

# 3. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации генерального плана

Поэтапная реализация генерального плана при выполнении предусмотренных мероприятий до конца расчетного периода (2030 г.) обеспечит достижение утвержденных показателей градостроительного развития территорий Верхнеобливского сельского поселения и планируемых социально-экономических результатов:

- увеличение жилищного фонда до 50,9 тыс. м2 общей площади;

- достижение нормативов обеспеченности каждого жителя общей жилой площадью в 24,2 м2/чел;

- создание комфортной среды обитания путем интенсивного и экстенсивного территориального развития сельского поселения;

- развитие инженерной и транспортной инфраструктур Верхнеобливского сельского поселения;

- рациональное использование земельных и иных ресурсов Верхнеобливского с.п.;

- создание и поддержание высокого уровня благоустройства территории сельского поселения и входящих в его состав населенных пунктов, ландшафтно-рекреационных зон, мест досуга и отдыха населения.

# 4. Контроль выполнения Плана реализации

План реализации генерального плана является основой для всех служб сельского поселения по финансовому планированию мероприятий, заложенных в генеральном плане Верхнеобливского с.п.

Муниципальные целевые программы, в т.ч. долгосрочные, должны разрабатываться с учетом положений Плана реализации генерального плана Верхнеобливского с.п.

Верхнеобливскоес.п. осуществляет мониторинг и координацию работ по выполнению планируемых мероприятий, анализирует результаты и  готовит предложения о внесении изменений в План реализации с учетом обеспечения финансирования.

Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.