РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

« ВЕРХНЕОБЛИВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕОБЛИВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2022                                            № 31                     х.Верхнеобливский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы     Верхнеобливского сельского поселения   «Благоустройство территории »

за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 04.10.2018 № 91/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных  программ Верхнеобливского сельского поселения» постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Благоустройство территории» за 2021год, утвержденной постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 27.12.2018 года  № 134 «Об утверждении муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения  «Благоустройство территории», согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Верхнеобливского сельского поселения:                             Е.В.Месенжинова

Приложение № 1

к постановлению Администрации Верхнеобливского сельского поселения

от 31.03.2022 № 31

ОТЧЕТ

О  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЕРХНЕОБЛИВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ » ЗА 2021 ГОД.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Верхнеобливского сельского поселения «Благоустройство территории» за 2021 год составлен инспектором Администрации Верхнеобливского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 04.10.2018 № 91/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных  программ Верхнеобливского сельского поселения».

Реализация программы направлена на улучшение благоустройства сельского поселения.

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,  достигнутые за отчетный 2021 год

В  рамках реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Благоустройство территории»  (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс  мероприятий:

-содержание сетей наружного уличного освещения;

-озеленение территории;

-организация и содержание мест захоронения;

-прочие мероприятия по благоустройству территории.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило достичь осуществления основной цели :

-организация освещения улиц на территории поселения;

-соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории;

-организация содержания, использования, охраны, защиты, воспроизводства зеленых насаждений, расположенных в границах  поселения;

-придание территории современного облика;

-создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей;

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями, учреждениями и жителями поселения при решении вопросов благоустройства территории.

- обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей поселения (обрезка  деревьев);

- организация и содержание мест захоронения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий , а также сведения о достижении контрольных событий

муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий .

Основное мероприятие 1. «Содержание сетей наружного уличного освещения». В рамках данного мероприятия производилась оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению, а так же осуществлялся текущий ремонт уличного освещения, замена электроламп и прибора учета электроэнергии. На реализацию мероприятия было предусмотрено плановых назначений 501,4 кассовое исполнение 499,2 тыс. рублей,  средства в рамках данного мероприятия освоены на 98,5 %.

Основное мероприятие 2 «Озеленение территории». В рамках данного мероприятия произведены работы по благоустройству территории парков и площадей. На реализацию мероприятия было предусмотрено плановых назначений 260,8тыс.руб, кассовое исполнение 260,8 тыс. рублей,  средства в рамках данного мероприятия освоены на 100 %.

Основное мероприятие 3 «Организация и содержание мест захоронения». В рамках данного мероприятия был произведен  вывоз мусора из  кладбищ поселения плановых назначений 45,2 тыс.руб, кассовое исполнение 45,2 тыс. рублей,  средства в рамках данного мероприятия освоены на 100 %.

Основное мероприятие 4 «Прочие мероприятия по благоустройству территории». В рамках данного мероприятия проведены работы по акарицидной обработке мест общественного пользования поселения, отлов и содержание безнадзорных животных,  ремонт воинских захоронений и материалы для ремонта,  оплачены общественные работы и другие работы по благоустройству поселения.

На реализацию мероприятия было предусмотрено плановых назначений 572,4 кассовое исполнение 572,4 тыс. рублей,  средства в рамках данного мероприятия освоены на 100 %.

Контрольное событие программы выполнено в установленные сроки.

Сведения о выполнении основного мероприятия,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил плановые назначение 1379,8 тыс. рублей, кассовое исполнение 1377,6 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 1377,6 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в таблице № 2 к  отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2021 год

Муниципальной программой предусмотрено 4 показателя, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям.

Реализация программы в 2021 году  направлена на выполнение  основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 4 показателя. Плановые значения показателей:

Показатель 1. «Сохранение общей площади зеленых насаждений», по сравнению с отчетным годом » соответствует фактическому показателю программы и составляет 5 процентов;

Показатель 2. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц поселения», по сравнению с отчетным годом» соответствует фактическому показателю программы и составляет 30,4 процентов;

Показатель 3. «сохранение  уровня обеспечения вывоза мусора мест захоронения поселения, по сравнению с отчетным годом, по сравнению с отчетным годом» соответствует фактическому показателю программы и составляет 100 процентов;

Показатель 4 «сохранение уровня численности работников, занятых на работах по благоустройству территории поселения, по сравнению с отчетным годом» соответствует фактическому показателю программы и составляет 100 процентов;

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблица № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и их плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 равна 1;

целевого показателя 2 равна 1;

целевого показателя 3 равна 1;

целевого показателя 4 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 4.

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2021 году из 4 основных мероприятий муниципальной программы

в полном объеме исполнено 1. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 4 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

### 3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, выполненных в полном объеме.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, подпрограмм муниципальной программы в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2021 году приведена в таблице № 4 к  отчету о реализации  муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения « Благоустройство территории » за 2021 год.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1379,8 тыс. рублей/ 1377,6 тыс. рублей = 1

### Произведенные в 2021 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Верхнеобливского сельского поселения в 2021 году приведена в таблице  № 5 к  отчету о реализации  муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Благоустройство территории  » за 2021 год.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2021 году приведена в таблице  № 6 к  отчету о реализации  муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Благоустройство территории  » за 2021год.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2021 году приведена в таблице  № 7 к  отчету о реализации  муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Благоустройство территории  » за 2021 год.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:4/4 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 Х 0,5 + 1,0 Х 0,3 + 1 Х 0,2 = 1,0 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2021 году является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2021 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с постановлением администрации Верхнеобливского  сельского поселения от 27.12.2018 № 134 « Об утверждении муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Благоустройство территории».

Выводы:

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2021 год выполнены  в полном объеме.

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Благоустройство территории» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей , а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 28.12.2021 № 118 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

Решением Собрания депутатов Верхнеобливского сельского поселения от 28.12.2021 № 21 «О бюджете Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2022-2024 годах.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Благоустройство территории» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание сетей наружного уличного освещения» | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Расходы на оплату уличного освещения, замена ламп, замена электропроводов | Мероприятия достигнуты в полном объеме | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Озеленение территории» | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание зелёных зон для отдыха населения, предотвращение сокращения зелёных насаждений | Мероприятия достигнуты в полном объеме | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 «Организация и содержание мест захоронения» | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Поддержание мест захоронения в надлежащем виде | Мероприятия достигнуты в полном объеме | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 «Прочие мероприятие по благоустройству территории» | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание среды, комфортной для проживания жителей поселения, улучшение внешнего вида территории поселения; повышение комфортности проживания | Мероприятия достигнуты в полном объеме | - |

Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной  программы Верхнеобливского сельского поселения

«Благоустройство территории» за  2021 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории» | всего <3> | 1379,8 | 1379,8 | 1377,6 |
|  |  | местный бюджет | 1379,8 | 1379,8 | 1377,6 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. | «Содержание сетей наружного уличного освещения» | всего <3> | 501,4 | 501,4 | 499,2 |
|  |  | местный бюджет | 501,4 | 501,4 | 499,2 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2. | «Озеленение территории» | всего <3> | 260,8 | 260,8 | 260,8 |
|  |  | местный бюджет | 260,8 | 260,8 | 260,8 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3. | Организация и содержание мест захоронения» | всего <3> | 45,2 | 45,2 | 45,2 |
|  |  | местный бюджет | 45,2 | 45,2 | 45,2 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 4. | «Прочие мероприятие по благоустройству территории | всего <3> | 572,4 | 572,4 | 572,4 |
|  |  | местный бюджет | 572,4 | 572,4 | 572,4 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

Таблица 3

## Сведения

## о достижении значений показателей  за 2021 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории» |
| 1. | Сохранение общей площади зеленых насаждений | га | 5 | 5 | 5 | - |
| 2. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц поселения | % | 5 | 30,4 | 30,4 | - |
| 3. | сохранение уровня обеспечения вывоза мусора мест захоронения поселения, по сравнению с отчетным годом | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 4. | сохранение уровня численности работников, занятых на работах по благоустройству территории поселения, по сравнению с отчетным годом | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |

### Таблица 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , 
программ  муниципальной программы, в том числе в результате

### проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2021 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)<1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство территории» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1. Содержание сетей наружного уличного освещения | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.Озеленение территории» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.Организация и содержание мест захоронения» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 4 «Прочие мероприятие по благоустройству территории | Х | Х | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ

### о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Верхнеобливского сельского поселения в отчетном 2021 году

### ( тыс. руб.)

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2021<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2022 <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| Администрация Верхнеобливского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### <1>  Остаток средств на начало отчетного года.

### <2>  Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Таблица 6

### Информация

### об основных мероприятиях,  финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2021 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 4 | 4 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица 7

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2021 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 4 | 4 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |